Приложение № 1


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за услуга
ОТНОСНО: Изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на два отделни имота и за предвиждане на бъдещо изграждане на „фотоволтаична централа за производство на ел. енергия и склад“ в поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на  гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен.


1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата техническа спецификация е изготвена във връзка с реализиране на инвестиционно намерение на НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД (НЕК ЕАД) за изграждане на „фотоволтаична централа за производство на ел. енергия и склад“ в поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на  гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен и необходимост от обособяване на два имота от съществуващия поземлен имот – единият собственост на НЕК ЕАД и вторият – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Областен управител – гр. Плевен.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възлага се изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на  гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен за урегулиране на същия с възможност за застрояване, съобразно инвестиционно намерение на възложителя и необходимост от обособяване на два имота от съществуващия поземлен имот – единият собственост на НЕК ЕАД и втория – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Областен управител – гр. Плевен.
Териториалният обхват на разработката е поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 кадастралната карта на   гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен.
В проекта за ПУП-ПРЗ да се отрази конкретното предназначение на новообразуваните УПИ след геодезическо заснемане на поземления имот. Заданието да бъде изработено съгласно чл.124б и чл.125 от ЗУТ и да съдържа изисквания относно териториалния обхват, устройството на територията и изисквания за проектиране.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на град Белене:
Площ: 432 064 кв.м.;
Трайно предназначение на територията: урбанизирана;
Начин на трайно ползване: за складова база;
Номер по предходен план: квартал 1, парцел I;
Собственици по данни от кадастралната карта: НЕК ЕАД /съгласно Акт за държавна собственост № 708/06.03.1996 г./ и Държавата, чрез Областна администрация-Плевен /съгласно АДС № 6/01.03.2022 г./ с идеални части 54 064 кв.м.;
В имота липсва дървесна растителност.
Съгласно Общия устройствен план (ОУП) на община Белене имотът попада в зона „Пп“ – Производствена територия – устройствена зона за индустриално производство.
Няма необходимост от промяна в ОУП. 
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
4.1. Технически изисквания към услугата
Цел на проекта е да се разделят имотите по КККР на гр. Белене в нови УПИ / ПИ с отреждане на:
- имота на НЕК ЕАД - „за фотоволтаична централа и склад”. (като нов ПИ с нов идентификатор) и с начин на застрояване - „свободно застрояване”; 
и  
- имота на държавата – „за складова база“ или съгласно допълнителни указания на Областна администрация-Плевен.
Проектите следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както и с Общия устройствен план на Община Белене. 
Проектите трябва да бъдат подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска правоспособност и подпечатани с печат на Изпълнителя (ако е юридическо лице). 
Изпълнителят на поръчката поема задължението да защитава разработката си пред всички заинтересувани централни и териториални администрации, а при необходимост и пред специализираните контролни органи и експлоатационни дружества по реда на ЗУТ до издаване на заповед за одобряване на проекта на изменение на ПУП.
Преди стартирането на работата, Изпълнителят да извърши подробен оглед на определения поземлен имот за изготвяне на проекта за изменение ПУП с GPS координати: 43.635242, 25.100027.
Проектът на изменение на ПУП трябва да се изготви на база на геодезическо заснемане.
ФАЗИ, ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА:
a) [bookmark: _Hlk133421424]Съгласно чл.126, ал.5 от ЗУТ проектът за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване ( ПУП-ПРЗ) ще се изработи еднофазно.
b)	Съгласно изискванията на Наредба № 8 / 2003 г. за ОСУСП проектното решение ще се разработи в мащаба на основния план (в М1:1000/1:2000) при спазване на следните изисквания:
-	С проектния устройствен режим на разглежданата територия да се отчете местоположението и да се отразят контактните територии с тяхното предназначение;
-	При изработване на проекта да се спазят изискванията на действащата нормативна уредба - Закон за Устройство на Територията (ЗУТ) , Наредба № 7 /2003 г. за Правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), Наредба № 8/2001 г. за Обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (ОСУСП), Закона за кадастъра и имотния регистър, 
c)	Проектът за изменение на ПУП - ПРЗ следва да се изготви от правоспособни проектанти в следните части:
-	Опорен план / Извадка от действаща КККР в гр. Белене, община Белене с отразени елементите на съществуващата пътна мрежа, инфраструктура и застрояване;
-	План за Регулация;
-	План за Застрояване;
-	Геодезично заснемане;
-	Трасировъчни данни на новообразуваните имоти;
-	Обяснителна записка.
Етап 1: Подготовка на задание за разрешаване на изработването на ПУП
Преди стартиране на дейностите по снабдяване с разрешение за изработване на проект за ПУП Изпълнителят следва да се яви за провеждане на среща с представители на възложителя, на която ще му бъде предоставена Актуална скица на поземления имот издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър и ще му бъде предадено писменото уведомление за стартиране на 1-вия eтап от изпълнението на договора.  Срещата следва да се проведе в срок до 5 работни  дни от сключване на договора, като лицето за контакт по договора от страна на Възложителя ще уведоми лицето за контакт на Изпълнителя за конкретните дата, час и място.
Изпълнителят следва да разработи задание за изработване на ПУП, включващо при необходимост и опорен план. Заданието следва да определя обхвата, целите и задачите на проекта, видът ПУП, както и начина на урегулиране на поземлените имоти в съответствие с условията на настоящата поръчка и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 
Изпълнителят следва от името и за сметка на Възложителя да се снабди с необходимите данни за изработване на заданието от експлоатационните дружества. 
Преди внасяне на изготвеното задание за разрешаване на изработването на ПУП  в община Белене, същото  трябва да бъде одобрено от Възложителя.
Изпълнителят внася одобреното от Възложителя задание за разрешаване на изработването на ПУП в община Белене в срок не повече от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на писменото уведомление от Възложителя за стартирането на 1-ви етап от изпълнението на договора.
В срок до два календарни дни Изпълнителят трябва да предостави информация на лицето за контакт по договора от страна на Възложителя за входящия номер, под който заданието  е входирано в община Белене.
В случай, че компетентният административен орган откаже разрешаването на изработването на ПУП, независимо от причините, Изпълнителят е длъжен да преработи за своя сметка изработеното, съобразно указанията и мотивите на органа, в срок до 5 календарни дни от уведомяването му за отказа от страна на Възложителя. При отказ от одобрение от страна на община Белене повече от два пъти, Възложителят има право да прекрати действието на сключения договор, без да дължи неустойки.
Етап 2: Изработване на проект за ПУП:
Проектът следва да се разработи в една фаза – окончателен проект и да съдържа графични и текстови материали, съгласно Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Текстовата част - Обяснителната записка към проектите следва да е разработена подробно.
Изпълнителят следва да представи проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. 
При изработването на ПУП е необходимо:
- Да се запази структурата на територията и да се даде възможност чрез плана за реализиране на бъдещи инвестиционни намерения, съобразно действащата нормативна уредба и съвременните изисквания.
- Да се прецизира уличната мрежа, като се прокарат регулационно съществуващи на място улици и при необходимост да се създадат нови такива.
- Да се създадат нови УПИ за разделяне на имота, като Изпълнителя ги съгласува с Възложителя и Областна администрация Плевен. При необходимост от промяна на конфигурацията на имотите, които да бъдат отразени от Изпълнителя, времето за отразяване на промените не влиза в общото време на изготвяне на проекта.
[bookmark: _Hlk133589036]Срокът за предаване на окончателен проект на ПУП от Изпълнителя в СГКК Белене е не повече от 30 календарни дни, като същият започва да тече считано от датата на получаване на писмено уведомление от Изпълнителя за стартиране на 2-рия етап изпратено от Възложителя.
В случай, че компетентният административен орган даде изрични указания за допълване или изменение на представеният ПУП, Изпълнителят се задължава да коригира изработеният ПУП за своя сметка и в срок, посочен от Възложителя.
При отказ от одобрение от страна на СГКК Белене повече от два пъти, Възложителят има право да прекрати действието на сключения договор, без да дължи неустойки.
Одобрените проекти следва да се представят на Възложителя в 5 екземпляра на хартиен носител и копие на цифров носител във формат CAD, PDF, DOC и DWG – в срок до 3 дни работни дни от издаване на заповедта за одобряване на проекта на изменение на ПУП, предмет на поръчката. Предаването се извършва с Приемо-предавателен протокол, подписан за Възложителя от лицето за контакт по договора. 
4.2. Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата
Не е приложимо
4.3. Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Не е приложимо
4.4. Гаранционен срок и други гаранционни условия
Не е приложимо
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок и условия към срока за изпълнение: Изпълнението на поръчката е на два етапа:
[bookmark: _Hlk133585280][bookmark: _Hlk133585415]Етап 1: Изготвяне и предаване на задание за разрешаване на изработването на ПУП – в срок не повече от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление от Изпълнителя изпратено от Възложителя.
Изпълнението на етапа се удостоверява с издаване на разрешение от община Белене за изработване на ПУП, като времето за одобрение на заданието от община Белене не се включва в срока за изготвянето и предаването му.
Етап 2: Изготвяне и предаване на окончателния проект на ПУП – в срок не повече от 30 календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление от Изпълнителя изпратено от Възложителя за стартиране на 2-ри етап.
Изпълнението на услугата, предмет на настоящата поръчка ще се счита за приключено след издаване на заповед от община Белене за одобряване на проекта на изменение на ПУП, като времето за издаване на заповедта от община Белене не се включва в срока за изготвяне и предаване на окончателния проект.
5.2. Място и условия за изпълнение
Изпълнителят изготвя проектите в собствена база. Предаването за одобрение се извършва на адрес на съответната община в гр. Белене и СГКК  в гр. Белене.
Предаването на изготвените документи на възложителя се извършва на следния адрес: гр. София, ул. „Веслец“ - № 5. 
Приемането на изпълнените услуги, предмет на договора се удостоверяват с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на проекта на изменение на ПУП без забележки от представители на Изпълнителя и Възложителя, който се подписва след издаване на заповед от община Белене.
5.3. Контрол на работата от страна на Възложителя
Изготвените от Изпълнителя документи по изпълнение на поръчката, подлежат на съгласуване от Възложителя, преди представянето им пред съответния компетентен орган. 
5.4.  Други условия: 
Необходимата информация за изготвяне на офертата може да се види от идентификатора на имота - 03366.601.1218 по кадастралната карта на град Белене, както и на GPS координати: 43.635242, 25.100027.
Ако желае, всеки участник може да отиде на място по негово усмотрение. 
Във връзка с изискването на възложителя за извършване на оглед на имота, посочено в т. 4.1  Изпълнителят има възможност да извърши оглед на имота, като  достъпът до имота е свободен. 

 



Приложение № 2
(образец)



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Факс номер
	Посочете код на населеното място и номер на факс

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	

	Дата на изготвяне на офертата
	Посочете дата, месец, година




ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)







Приложение № 3
(образец)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ....................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от.........................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ........................................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет „Изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на два отделни имота и за предвиждане на бъдещо изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия и склад в поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на  гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен“, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в избора на изпълнител на поръчка с предмет: „Изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на два отделни имота и за предвиждане на бъдещо изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия и склад в поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на  гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганите от нас дейности ще отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация - Приложение № 1 към Поканата за участие.
3. Предлаганият от нас срок за изпълнение на поръчката е, както следва:.
[bookmark: _Hlk133910522]Етап 1: Изготвяне и предаване на  задание за разрешаване на изработването на ПУП  – в срок до ……………… (не повече от 14 календарни дни) календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление от Изпълнителя изпратено от Възложителя. Изпълнението на етапа се удостоверява с Издаване на разрешение от община Белене за изработване на ПУП
Етап 2: Изработване и предаване на окончателен проект за ПУП - в срок до ……………… (не повече от 30 календарни дни), считано от датата на получаване на писмено уведомление от Изпълнителя изпратено от Възложителя за стартиране на 2-ри етап.
Изпълнението на услугата, предмет на настоящата поръчка ще се счита за приключено след издаване на заповед от община Белене за одобряване на проекта на изменение на ПУП.
4. Дружеството, което представлявам, разполага с необходимия за изпълнението на поръчката персонал, описан в приложената към настоящото Техническо предложение декларация.
5. Декларирам, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме /ще ползваме следния подизпълнител ……………………………. , който ще изпълни следния вид и дял :………………….(подчертава се относимото обстоятелство и се посочва наименованието на подизпълнителя, вид и дял от поръчката, в случай че участникът ще ползва такъв при изпълнението на поръчката).
6. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
7. В случай че бъдем избрани за изпълнител на поръчката, се задължаваме да обезпечим изпълнението на договора с гаранция, която е 5 (пет) на сто от стойността на договора.

Дата: _________					Подпис _______________
                                                                                  Име, длъжност: _____________

Забележка: В случай, че участникът ще ползва подизпълнител прилага декларация от същия в която се описват вид и дял от предмета на поръчката.
     


    Приложение № 4
(образец)

[bookmark: цена]ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ...................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от.........................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ........................................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)




УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с поканата за участие и приложенията към нея за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на два отделни имота и за предвиждане на бъдещо изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия и склад в поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на  гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен“, заявяваме следното:
1. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията в техническата спецификация на Възложителя, за обща сума в размер на …………………… (словом………………) лева без ДДС. 
2. Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение, освен в случаите, предвидени в нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящата обществена поръчка и при условията на ЗОП. 






Дата: _________					Подпис _______________
Име, длъжност: _____________
	
[bookmark: _Hlk123745490]
     Приложение № 5
(образец)

[bookmark: _Hlk52462687]

ДЕКЛАРАЦИЯ
за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “д” от ППЗОП

Долуподписаният/-ната …………………………..………………………………………………., представляващ………………………………….….. в качеството си на ……….……………., със седалище и адрес на управление: ………………………………….., тел./факс:……………., вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК №	………………………

ДЕКЛАРИРАМ,че:

При изготвяне на офертата, подадена във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: Изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на два отделни имота и за предвиждане на бъдещо изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия и склад в поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на  гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.




Приложение № 6
(проект)
ДОГОВОР
№ ………………………



Днес,…………………….., в гр. София, между:

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, с ЕИК 000649348, представлявано от …………………………………… в качеството си на Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и 
„…………………………………….“, със седалище и адрес на управление: гр.…………………, ул./бул. „……………………..“, № …, вх. …...., ет. ……., с ЕИК/регистрационен номер или друг идентификационен код за лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна ……………….., представлявано от …………………………………………., в качеството на …………………………………….., съгласно ………………………………………, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“;
на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и утвърден протокол от Изпълнителния директор на НЕК ЕАД за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на два отделни имота и за предвиждане на бъдещо изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия и склад в поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на  гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: Изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на два отделни имота и за предвиждане на бъдещо изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия и склад в поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на  гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, наричани за краткост „Услугата“. 
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугата в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
[bookmark: _Hlk85103937]Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на последния поставен подпис и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 2 (две) години, считано от датата на сключването му.
Чл. 5. (1) Сроковете за изпълнението на договора са както следва:
Етап 1: Изготвяне и предаване на задание за разрешаване на изработването на ПУП  - …….. (словом ……………) календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Етап 2: Изработване и предаване на окончателен проект за ПУП  - ………..( словом ……...) календарни дни, считано от датата  получаване на писмено уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на 2-ри етап.
Чл. 5. (2) Договорът ще се счита за приключен след издаване на заповед за одобряване на проекта на изменение на ПУП.
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е съгласно т. 5.2 от Техническата спецификация.
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 
Чл. 7. (1) За предоставяне на Услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовото му предложение, в размер на ……… (…………………………) (посочва се общата стойност от ценовото предложение без ДДС, с цифри и словом) лева без ДДС (наричана по-нататък „Цената“).
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугата, включително и разходите за транспорт, за необходимите материали и консумативи, разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката.
(3) Всички дължими такси към експлоатационни дружества и бюджетните организации са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Таксите се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.
(4) Уговорената цена е фиксирана/ крайна и включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
[bookmark: _Hlk83295874]Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената и приета Услуга, чрез банков превод в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална фактура, издадена на основание и придружена с двустранно подписан протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане на услугата без забележки и копие на заповедта за одобряване на проекта на изменение на ПУП, предмет на договора. 
Чл. 9. (1) Плащането по този Договор се извършва в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка:	[…………………………….]
BIC:	[…………………………….]
IBAN:	[…………………………….].
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Гаранция за изпълнение
Чл. 10. (1) При подписването на този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева/евро/друга валута („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 15 (петнадесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. При необходимост срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката се удължава с добавък или се издава нова, като на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се представя  оригинален документ, доказващ удължената гаранция.  
(3) Когато в банковата гаранция за изпълнение/застраховката посоченият срок на валидност изтича преди условието по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен до 15 (петнадесет) работни дни преди посочената дата, да представи добавък или нова банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно  чл. 11.
(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане, ако има такава.
Чл. 11. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с него и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, към датата на подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 12 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора и представяне на документ за изцяло платена допълнителна застрахователна премия по нея като доказателство.
Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
[bookmark: _Hlk85018153]Банка:	[…………………………….]
BIC:	[…………………………….]
IBAN:	[…………………………….].
Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 15 (петнадесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 
(2) Всички банкови разходи по откриването, поддържането, удължаването и възстановяването на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица и документ за изцяло платена застрахователна премия по нея като доказателство. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да е посочен като трето ползващо се лице по застраховката, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 15 (петнадесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 
3. да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавено изпълнение, лошо/некачествено изпълнение или частично изпълнение/пълно неизпълнение на договора;
4. не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор.
(2) Проектът на Застрахователната полица заедно с Общите условия трябва да са  съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписване на договора.
(3) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална фактура, придружена с двустранно подписан протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя за приемане на услугата без забележки и копие на заповедта за одобряване на проекта на изменение на ПУП, предмет на поръчката, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с договореното.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 (1) от Договора; 
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез изпращане на писмено уведомление до застрахователя с копие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение. 
Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:
1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугата не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и развалянето на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е на това основание; 
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.
(2) При прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което е начислена и неустойка, то след приспадане на дължимата неустойка от гаранцията за изпълнение, в случай че същата е в по-голям размер от усвоената гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата до пълния размер на неустойката. 
Чл. 18. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 (петнадесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка и документ за изцяло заплатена застрахователна премия по нея, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 10 от Договора.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е предоставена гаранцията.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:	
[bookmark: _Hlk85107961]1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 9 от Договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
[bookmark: _DV_M81][bookmark: _Hlk85108060]1. да предостави Услугата и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията. Отстраняването на нарушения или отклонения от техническите изисквания е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им; 
[bookmark: _DV_M82]3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
[bookmark: _DV_M84]4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 44 от Договора и да не дава публични изявления, съгласно чл. 45 от Договора;
5. да отстрани за своя сметка всички констатирани забележки (непълноти/грешки/неточности) в заданието и/или проекта на изменение на ПУП в указан от възложителя срок;
6. да възложи съответна част от Услугата на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения;
7. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата си подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП;
[bookmark: _DV_M83][bookmark: _DV_M85][bookmark: _DV_M86][bookmark: _DV_M87]8. да осигури за изпълнение на Услугата технически правоспособен персонал с необходимия професионален опит и квалификация;
9. да поеме цялата отговорност за осигуряването на необходимия брой квалифициран персонал за навременното изпълнение на работите. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че някой от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е некомпетентен и/или има непрофесионално поведение и/или е здравословно негоден и/или е виновен за измама и корупция и/или не спазва законите в Република България при изпълнение на служебните си задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по писмена молба на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заменя такъв член от персонала си и осигурява подходящ заместник с равностойна квалификация и компетенции, за своя сметка;
10. да спазва правилата за безопасни условия на труд и да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда;
11. да отстранява незабавно и за своя сметка всички щети, нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица. Наложените от съответните контролни органи санкции в резултат на нанесените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
12. по всяко време от изпълнението на Услугата да осигурява достъп и възможност за проверки и контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите представители;
13. при изпълнение на Услугата да не допуска повреди или разрушения в и извън границите на обекта, както и да не създава излишни и необичайни пречки за нормалната експлоатация на обекта;
14. в процеса на изпълнението на Услугата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изготви всички изискуеми съгласно нормативните разпоредби документи, както и да осигури необходимите съгласувания със съответните ведомства;
15. при изпълнение на Услугата да спазва всички нормативни актове, касаещи предмета на Договора;
16. да не използва свои рекламни пана на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/мястото на изпълнение, както и информация относно поръчката, предмет на настоящия Договор, да не поставя своя информационна табела за обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/мястото на изпълнение, както и да не използва снимков материал относно поръчката, предмет на настоящия Договор като референция в негови рекламни кампании, включително да не го публикува;
17. да не се позовава на незнанието и/или непознаването на обекта и/или проекта, предмет на Договора, поради която причина да иска изменение на същия;
18. да изпълнява всички свои дейности на обекта така, че да не създават излишни и необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища и пътеки, водещи до или към имотите, независимо дали те са притежание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на което и да било друго лице;
19. в срок от 3 (три) дни от подписването на настоящия Договор да определи и извести писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за лицата, които са оторизирани да контактуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват договорните документи, както и адрес и телефони за кореспонденция, в случай че са различни от посоченото лице в чл. 51 (2) от Договора.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
[bookmark: _Hlk85106325]Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
[bookmark: _DV_M94]1. да изисква и да получи Услугата в уговорените срокове, количество и качество;
[bookmark: _DV_M95]2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети/доклади или съответна част от тях.
[bookmark: _DV_M96][bookmark: _DV_M97][bookmark: _DV_M98][bookmark: _DV_M99]Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
[bookmark: _DV_M100][bookmark: _Hlk85107567]1. да приеме изпълнението на Услугата, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
[bookmark: _DV_M101]3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугата, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 44 от Договора;
[bookmark: _DV_M102]5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 15 -19 от Договора;
[bookmark: _Hlk94166574]7. в срок от 3 (три) дни от подписването на настоящия Договор да определи и извести писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които са оторизирани да контактуват с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват договорните документи, както и адрес и телефони за кореспонденция, в случай че са различни от посоченото лице в чл. 51 (2) от Договора.
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
[bookmark: _Hlk85105152]Чл. 26. След одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на заданието за изработване на ПУП и на окончателния проект на ПУП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги внася в община Белене.
Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ входящия номер, под който е подадено заданието, а впоследствие и входящия номер, под който е подаден окончателен проект на ПУП по чл. 26 от Договора.
(2) С входящите номера по ал. 1, с посочена дата се удостоверява спазването на сроковете по чл. 5. (1) от Договора.
Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заповедта за одобряване на проекта на изменение на ПУП, предмет на договора.
Чл. 29. (1) Заедно с документа по чл. 28 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрения и приет проект на изменение.
[bookmark: _Hlk101272569](2) Одобреният и приет от СГКК Плевен, община Белене проект по ал. 1 се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес – гр. гр. София 1000, ул. Веслец“ - №5 в срок до три дни след издаване на заповед за одобряване на проекта на изменение на ПУП, удостоверено с приемо-предавателен протокол, подписан между представители на Страните.
(3) Проектът по ал. 1 се предава в 5 екземпляра на хартиен носител и копие на цифров носител във формат CAD, PDF, DOC и DWG 
Чл. 30. Извършената услуга и приемането й се удостоверява с двустранно подписан протокол от представители на Страните, без забележки, който е основание за издаване на фактура и извършване на плащане.
[bookmark: _DV_M64]Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
[bookmark: _DV_M65]1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, както и в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и/или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
[bookmark: _Hlk83373104]Чл. 32. (1) За всеки случай на неизпълнение, в това число забавено изпълнение, лошо/некачествено изпълнение и/или частично изпълнение на което и да е от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугата, предмет на настоящия Договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до изправяне на неизпълнението и/или преустановяване на забавата неустойка в размер на 1% (едно на сто) на ден от Цената за дължимата услуга, но не повече от 10 % (десет на сто) от общата стойност на Договора.
(2) За всеки друг случай на неизпълнение на което и да е от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително при нарушение на задълженията по чл. 44 и чл. 45 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от общата стойност на Договора.
[bookmark: _Hlk83303203](3) Всички предвидени в настоящия Договор неустойки са кумулативни, като максималният им размер не може да надвишава 50% (петдесет на сто) от стойността на Договора.
(4) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закъснее да заплати, както е уговорено в този Договор, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на ОЛП на БНБ + 2 пункта на годишна база върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност на Договора.
Чл. 33. (1) При констатирано лошо/некачествено или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, който не може да бъде повече от половината от срока за изпълнение на дейността, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати Договора.
(2) Ако за неизпълнението е била начислена и неустойка, то след приспадане на дължимата неустойка от гаранцията за изпълнение, в случай че същата е в по-голям размер от усвоената гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата до пълния размер на неустойката.
Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора. Ако развалянето е поради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което е начислена и неустойка, то след приспадане на задържаната гаранция от размера на дължимата неустойка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата до пълния размер на неустойката. 
Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение и/или да я прихване от дължимо плащане по фактура, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. В случай че дължимата неустойка е в по-голям размер от усвоената гаранция или дължимото плащане е недостатъчно, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси разликата до пълния размер на неустойката по съдебен ред.
Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане срока на Договора по чл. 4 от същия, в случай че са изпълнени всички задължения на Страните по него;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него; 
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати/ развали Договора едностранно с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да усвои гаранцията за изпълнение в следните случаи:
1. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на кое да е задължение по Договора с повече от 10 (десет) работни дни.
2. При неизпълнение, различно от забавено изпълнение, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на едно или повече от задълженията му по Договора, за което той е бил уведомен и не е взел необходимите мерки в определения за това срок.
3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнители без да е декларирал това в документите за участие или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочил, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно този Договор с изпращане на 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на обезщетения или неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 40. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугата, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети/разработки/доклади, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.
Чл. 41. При предсрочно прекратяване на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, като разплащането се извършва след удържане на всички дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми по Договора, включително неустойките.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване 
Чл. 42. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора
Спазване на приложими норми 
Чл. 43. При изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност 
Чл. 44. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 
(5) Страните по този договор се задължават да опазват репутацията и доброто име на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да се въздържат и да осигурят въздържането от страна на техните работници, служители и на всички техни подизпълнители от всякакви действия, които могат да имат негативен ефект върху икономическите и други законни интереси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговата репутация и добро име.
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Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.
Авторски права
Чл. 46. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право. 
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 47. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Изменения
Чл. 48. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.
Непреодолима сила
Чл. 49. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила и не е представила необходимите документи съгласно ал. 3 в посочения в същата алинея срок; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
[bookmark: _Hlk82122789]Нищожност на отделни клаузи
Чл. 50. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Уведомления
Чл. 51. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма, на български език и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: …………………………………………. 
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на изпращане – при изпращане по електронна поща, ако са изпратени на посочения в Договора електронен адрес.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Език
Чл. 52. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е български език и е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Приложимо право
Чл. 53. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Разрешаване на спорове
Чл. 54. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.
Обработване на лични данни
Чл. 55. (1) Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR).
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в качеството си на администратор на лични данни може да обработва предоставени му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лични данни, когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на настоящия Договор.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предоставя лични данни, получени при изпълнението на настоящия Договор, на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от НЕК ЕАД предоставянето на информация, включително съдържаща лични данни.]
Екземпляри
Чл. 56. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.
Приложения:
Чл. 57. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    			ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Приложение № 7

ДО
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД 
ул. “Триадица” № 8
1040 СОФИЯ


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


ДОКОЛКОТО ......................................[име на Изпълнителя, адрес, ЕИК] (наричан оттук нататък “Изпълнител”) е приел в изпълнение на Договор  ....................[наименованието на договора], който предстои да бъде сключен с НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ /НЕК/ ЕАД, да изпълни обществената поръчка с предмет:
...........................................................................................(наричан оттук нататък “Договора”)

И КАКТО е указано в споменатия Договор, че Изпълнителят трябва да издаде във Ваша полза банкова гаранция на стойност 5% (пет на сто) от стойността на договора, с която да гарантира изпълнението на задълженията си в съответствие с Договора;

И ДОКОЛКОТО ние сме се съгласили да дадем на Изпълнителя гаранция:

СЛЕДОВАТЕЛНО НИЕ....................................... [наименование и седалище на банката] с настоящото потвърждаваме, че сме Гарант и отговаряме пред Вас от името на Изпълнителя, общо до ..............................[размер на гаранцията цифром и словом], и се задължаваме безусловно и неотменяемо да Ви платим, при получаване на Ваше първо подписано и подпечатано  искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил свое/свои задължение/я по Договора и без възражение или основание каквато и да е сума или суми общо в рамките на .............................................[размер на гаранцията], както е указано по-горе, без да е нужно да доказвате или да показвате основания или причини за Вашето искане или за сумата, предявена в искането за плащане.
С оглед установяване автентичността на писменото искане за плащане на НЕК ЕАД, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата дружеството банка, потвърждаваща верността на положените подписи.
Тази гаранция е валидна до ........................../дата/ /15 дни след изтичане на срока на договора/ и изтича изцяло и автоматично, ако Ваше искане, предявено съгласно горепосочените изисквания не е постъпило в ................................. [банка] до ….. часа на ........................../дата/ на адрес ............................... След тази дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ................................. [банка].

ПОДПИСИ И ПЕЧАТ НА ГАРАНТИТЕ:
(име на банка или финансова институция, адрес, дата)
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